대방동 지역주택조합 실적보고서

(2026.1.1.부터 2026.3.31.까지)

※근거: 주택법 제 12조(실적보고 및 관련 자료의 공개) 및 주택법 시행령 제25조(자료공개등)

1.  조합원 모집 현황

(2026.03.31 현재)

| 주택형 | 1차조합원 | 2차조합원 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59m(25평) | 17명 |  | 1차조합원 조합변경인가 신청중 (조합원 현행화) |
| 84m(33평) | 39명 |  |  |
| 미확정 | 60명 |  |  |
| 합계 | 116명 |  |  |

2. 해당 주택건설대지의 사용권원 및 소유권 확보 현황

(2026.03.31 현재)

| 전체면적 | 구분 | 전체면적 | 사용권원 | 소유권면적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,851.22m2 | 사유지 | 11,551.22m2 | 0% | 0% | 계약 관계 현실화 |
|  | 국공유지 | 1300m2 | 0% | 0% | 협의대상 |

3. 주택조합사업에 필요한 관련 법령에 따른 신고, 승인 및 인허가 등의 추진 현황

(2026.03.31 현재)

| 항목 |  | 승인일 | 예정일 | 처리결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 조합설립 |  | 2009.07.13 |  | 인가 |  |
| 지구단위계획 |  | 2022.06.30 |  | 결정고시 |  |
| 건축인허가 (건축심의 및 사업승인) |  |  | 2027.06.01 | 준비중 | 통합심의로 진행 |

4. 토지용역, 설계자, 시공자 및 업무대행자 등과의 계약체결 현황

(2026.03.31 현재)

| 구분 | 업체명 | 업무내용 | 계약일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 업무대행사 | 위더스포유 | 업무대행 | 2026.01.7 |

5. 운영비 예산

(2025.06.30 현재)

| (단위: 천원, VAT포함) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 항목 |  |  |  |  | 1분기 |
|  |  |  |  |  | 금액 |
| 수입 |  | 전월말 현금예금 잔액 |  |  | 1,225 |
|  |  | 조합원분담금 | 모집조합원 |  | - |
|  |  |  | 지주조합원 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 일반분양수입 | 공동주택 |  | - |
|  |  |  | 근린상가 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 업무대행비 |  |  | - |
|  |  | 차입금 | 금융기관 차입금 |  | - |
|  |  |  | 조합원 차입금 |  | - |
|  |  |  | 기타 차입금 |  | 19,500 |
|  |  |  | 소계 |  | 19,500 |
|  |  | 기타수입 | 임대보증금 |  | - |
|  |  |  | 임대수입 |  | - |
|  |  |  | 중도금대출 이자 |  | - |
|  |  |  | 기타수입 |  | 3 |
|  |  |  | 소계 |  | 3 |
|  |  | 합계 |  |  | 20,728 |
| 지출 | 사업비 | 토지매입비 | 토지비 |  | - |
|  |  |  | 취득세 등 제세금 |  | - |
|  |  |  | 토지용역비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 공사비 | 공사비 |  | - |
|  |  |  | 기반시설공사비 |  | - |
|  |  |  | 철거비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 설계 감리비 | 설계비 |  | - |
|  |  |  | 감리비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 업무대행비 |  |  | - |
|  |  | 신탁보수 |  |  | - |
|  |  | 판매관리비 | 견본주택신축비 |  | - |
|  |  |  | 견본주택임차료 |  | - |
|  |  |  | 견본주택운영비 |  | - |
|  |  |  | 광고선전비 |  | - |
|  |  |  | 모집대행수수료 |  | - |
|  |  |  | 분양수수료 |  | - |
|  |  |  | 각종 보상금 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 제세공과금 | 보존등기비 |  | - |
|  |  |  | 재산세 등 보유세 |  | - |
|  |  |  | 법인세 등 |  | - |
|  |  |  | 상하수도분담금 |  | - |
|  |  |  | 광역교통시설부담금 |  | - |
|  |  |  | 학교용지부담금 |  | - |
|  |  |  | 기타부담금 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 외주용역비 | 감정평가수수료 |  | - |
|  |  |  | 세무회계용역비 |  | 3,000 |
|  |  |  | 소송 및 법무용역비 |  | - |
|  |  |  | 지구단위(도시설계)용역비 |  | - |
|  |  |  | 기타외주용역비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | 3,000 |
|  |  | 금융비용 | 금융기관차입금이자 |  | - |
|  |  |  | 조합원차입금 이자 |  | - |
|  |  |  | 기타 차입금이자 |  | - |
|  |  |  | 금융자문수수료 |  | - |
|  |  |  | 대출취급수수료 |  | - |
|  |  |  | 기타금융관련비용 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 기타사업비 | 총회비 |  | 3,000 |
|  |  |  | 공가관리비 |  | - |
|  |  |  | 기타사업비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | 3,000 |
|  |  | 기타지출 | 차입금 상환 |  | 1,000 |
|  |  |  | 임차보증금 |  | - |
|  |  |  | 중도금대출이자 |  | - |
|  |  |  | 분담금 환불금 |  | - |
|  |  |  | 업무대행비 환불금 |  | - |
|  |  |  | 기타지출 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | 1,000 |
|  |  | 에비비 |  |  | - |
|  | 운영비 | 인건비 | 급여 | 조합장 | - |
|  |  |  |  | 상근임원 | - |
|  |  |  |  | 직원 | - |
|  |  |  | 상여금 | 조합장 | - |
|  |  |  |  | 상근임원 | - |
|  |  |  |  | 직원 | - |
|  |  |  | 퇴직금 |  | - |
|  |  |  | 기타인건비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 복리후생비 |  |  | 794 |
|  |  | 업무추진비 |  |  | 76 |
|  |  | 회의비 | 이사회의비 |  | - |
|  |  |  | 감사비 |  | - |
|  |  |  | 기타회의비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | - |
|  |  | 일반운영비 | 자산취득비 |  | - |
|  |  |  | 지급임차료 |  | 8,005 |
|  |  |  | 도서인쇄비 |  | - |
|  |  |  | 소모품비 |  | 20 |
|  |  |  | 수선비 |  | - |
|  |  |  | 소계 |  | 8,025 |
|  |  | 제세공과금 | 통신비 |  | 191 |
|  |  |  | 여비교통비 |  | 138 |
|  |  |  | 수도광열비 |  | - |
|  |  |  | 지급수수료 |  | 14 |
|  |  |  | 소계 |  | 343 |
|  |  | 기타운영비 |  |  | - |
|  |  | 예비비 |  |  | - |
|  | 분기말 현금예금잔액(*1) |  |  |  | 4,490 |
| 합계 |  |  |  |  | 20,728 |